UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ÁREA DACTIC

Programa Académico de Ingeniería en Computación

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

INFORME TÉCNICO: REPOSITORIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Estructura, ramas, integración continua, convenciones e historial

Plataforma Web B2B de Emparejamiento Comercial «AbasteceNi»

Empresa simulada AbasteceNi, S.A. — Informe 6 de la fase de desarrollo

Marco normativo rector

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 §6.3.5 — gestión de la configuración

ISO/IEC 29110 — perfil básico para entidades muy pequeñas

Serie AbasteceNi: D4 (§2.16, DM-04, DM-05, DM-06, PR-11, PR-12), D5 (DML-03)

Integrantes

Edith Yasohara Roda Hernández — 2023-0752U

Pedro José Miranda Gómez — 2022-0288U

Grupo: 4S1-COM · Versión 1.0 · 17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Si el índice aparece vacío, haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo».

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

1.2 Alcance y estado

1.3 Insumos heredados de la serie

1.4 Normas aplicables

2. Desarrollo

2.1 Identificación de los elementos de configuración

2.2 Estructura del repositorio

2.3 Estrategia de ramas y solicitudes de integración

2.4 Convenciones de commits

2.5 Control de cambios

2.6 Integración continua

Defectos de configuración que detectó la CI

2.7 Identificación de versiones y líneas base

2.8 Informe de estado de la configuración

2.9 Seguridad del repositorio

2.10 Correspondencia con ISO/IEC 29110 (perfil básico)

2.11 Lo cumplido frente a lo pendiente

3. Conclusiones

4. Referencias normativas y bibliográficas

5. Anexos

Anexo A — Solicitudes de integración

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este informe describe cómo se gestiona la configuración del software de AbasteceNi en su repositorio, conforme al proceso de gestión de la configuración de ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (§6.3.5) y al paquete de despliegue de gestión de la configuración de ISO/IEC 29110 para entidades muy pequeñas. Recorre las actividades del proceso: identificación de los elementos de configuración, control de cambios, informe de estado, evaluación y gestión de entregas. Para cada una cita la estructura, las ramas, la integración continua, las convenciones de commits y el historial reales del repositorio PedroMG2023/abasteceni.

## 1.2 Alcance y estado

Abarca el repositorio desde su base documental hasta la fecha de corte: las iteraciones IT-00, IT-01 e IT-02 (tramo A) y la redacción de estos informes. IT-00, IT-01 e IT-02 (tramo A) están integradas en main (PR #1, #2 y #3), con la batería en verde. Del tramo B, SYS-FN-07 también está integrado (PR #6).

## 1.3 Insumos heredados de la serie

| Insumo | Origen | Consecuencia sobre el repositorio |
| --- | --- | --- |
| Gestión de la configuración y del cambio | D4 §2.16 | Elementos bajo control, ramas de vida corta (≤ 2 días), identificación de versiones por iteración, gobierno del cambio por intercambio (DM-09) |
| PR-12: control de versiones y ramas de vida corta | D4 §2.11 | Ramas it-0n/<tema> |
| DM-05: revisión cruzada obligatoria antes de integrar | D4 §2.10 | Solicitudes de integración revisadas por la otra persona del equipo |
| DM-06 y PR-08: integración continua con verificación de dependencias | D4 §2.10 y §2.11 | Diez trabajos de CI en cada cambio |
| DM-04: Definición de Terminado de siete condiciones | D4 §2.10 | Integración en main con la batería en verde y la revisión registrada |
| PR-11: registro de decisiones como artefacto vivo | D4 §2.11 | docs/decisiones/registro-decisiones.md |
| DML-03: la fuente textual del modelo es normativa; la imagen es derivada | D5 §2.7 | Se versionan los .puml, no las figuras |
| RO-04: segregación de funciones | D1 §2.12 | Protección de main y revisión por la otra persona |

## 1.4 Normas aplicables

- ISO/IEC/IEEE 12207:2017, §6.3.5 Proceso de gestión de la configuración. Actividades: planificar la gestión, identificar los elementos de configuración, gestionar los cambios y las entregas, informar del estado, y evaluar y auditar la configuración.

- ISO/IEC 29110 (perfil básico para entidades muy pequeñas): el proceso de implementación de software exige un repositorio con control de versiones y líneas base. D4 §2.20 conserva íntegro su paquete de despliegue de gestión de la configuración.

# 2. Desarrollo

## 2.1 Identificación de los elementos de configuración

| Elemento (D4 §2.16) | Ubicación en el repositorio | Formato y regla |
| --- | --- | --- |
| Documentos D1 a D5 de la serie | docs/serie/ | .docx normativos; solo se sustituyen por una versión nueva de la serie |
| Modelos de D5 (14) | docs/modelos/*.puml | Fuente textual; las figuras son derivadas y no se versionan (DML-03); el trabajo 7 de la CI comprueba que compilan los 14 |
| Registro de decisiones (PR-11) | docs/decisiones/registro-decisiones.md | ADR-01 a ADR-09 |
| Código fuente | apps/backend/, apps/web/ | TypeScript; monorepo con npm workspaces |
| Contrato de interfaz (PA-07) | packages/contrato/openapi.yaml y generado/ | OpenAPI 3.0; la CI verifica que los tipos generados estén al día |
| Migraciones del esquema de datos | apps/backend/migraciones/ | SQL con diario de drizzle-kit; se aplican con el rol propietario |
| Configuración de la integración continua | .github/workflows/ci.yml, .dependency-cruiser.cjs, eslint.config.mjs, redocly.yaml | Diez trabajos |
| Herramientas de verificación | herramientas/ | Prueba negativa de dependencias, verificación de modelos, entorno de sistema, diagrama físico |
| Entorno reproducible | package-lock.json, .nvmrc, Dockerfile, docker-compose*.yml | Versiones exactas; Node.js 24; PostgreSQL 18.6 |
| Evidencia | docs/evidencia/ | Matriz AS, discrepancias, iteraciones y reportes de pruebas por iteración |
| Informes de la fase de desarrollo | docs/informes/, docs/red/ | .docx |

Los productos derivados no se versionan y están en .gitignore: figuras (docs/figuras/), grafo de dependencias, diagrama físico, reportes vivos de pruebas, node_modules, compilaciones y el directorio de documentos de desarrollo. Tampoco los secretos: .env y .env.*, salvo .env.example, que no lleva valores.

## 2.2 Estructura del repositorio

| Ruta | Contenido | Origen |
| --- | --- | --- |
| apps/backend/src/{composicion,aplicacion,dominio,infraestructura} | Las cuatro capas de V-01, con main.api.ts y main.trabajador.ts como dos procesos del mismo artefacto | D3 V-01; D5 MD-03 y MD-05 |
| apps/backend/src/dominio/{m1..m9,puertos} | Los nueve módulos de V-02, cada uno con su index.ts público, y el paquete de puertos | D3 V-02; D5 MD-02 |
| apps/backend/test/{unitarias,contrato,integracion,bd} | Batería por tipo; la de base de datos se informa aparte | CLAUDE.md §6 |
| apps/web/src/{paginas,componentes,hooks,puertos,infraestructura,contexto} | Capa 1 desacoplada | ADR-06 |
| e2e/pruebas/ | Pruebas de sistema con Playwright | DIS-14 |
| packages/contrato/ | Contrato OpenAPI y tipos generados | PA-07 |

## 2.3 Estrategia de ramas y solicitudes de integración

Cada iteración se desarrolla en una rama de vida corta it-0n/<tema> y se integra en main mediante una solicitud de integración (PR-12). En la fecha de corte, las ramas se encadenaron: cada iteración partió de la anterior antes de que esta se fusionara, para no detener la construcción mientras esperaba la revisión. Al fusionarse una iteración, la siguiente se actualizó con main (commit 84d8b55).

| Rama | Solicitud | Base | Estado | Vida de la rama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| it-00/entorno | PR #1 | main | Fusionada (9e16046) | Menos de un día |
| it-01/linea-base | PR #2 | it-00/entorno, reapuntada a main tras fusionarse #1 | Fusionada (8d1845e) | Menos de un día |
| it-02/afiliacion | PR #3 (la #4 se cerró como duplicada) | main | Fusionada (6d0f2d3) | Menos de un día |
| it-02/informes | PR #5 | it-02/afiliacion, reapuntada a main tras fusionarse #3 | Fusionada (72c7a93) | Menos de un día |
| it-02/bloqueo | PR #6 | it-02/informes, reapuntada a main tras fusionarse #5 | Fusionada (2bd1b3e) | Menos de un día |
| it-02/cierre | PR #7 | main | Decisiones DIS-26, 27, 32 y 35, y esta versión de los informes | Menos de un día |

Todas las ramas cumplen el plazo de D4 §2.16 (integración en dos días como máximo). Nunca se hizo push directo a main: la protección de la rama lo impide, también a los administradores (§2.5).

## 2.4 Convenciones de commits

Los commits siguen el formato convencional en español, con el ámbito entre paréntesis y las referencias a la serie entre corchetes. Por ejemplo: feat(dominio): puertos transversales y servicios de M1 y M2 [AS-13] [SYS-FN-01] [SYS-FN-04] [ADR-04]. El cuerpo explica el porqué y cada commit lleva la línea de coautoría.

| Tipo | Commits desde IT-00 | Uso |
| --- | --- | --- |
| feat | 13 | Funcionalidad: contrato, dominio, infraestructura, capa 2, composición, web, SYS-FN-07 |
| docs | 16 | Evidencia de cierre de iteración, discrepancias, informes |
| test | 8 | Pruebas de base de datos, de sistema, de accesibilidad, de bloqueo |
| fix | 6 | Correcciones detectadas por la CI y por las mediciones |
| build | 2 | Monorepo y pila de ADR-07; generador de los informes |
| ci | 1 | Los nueve trabajos de integración continua y la prueba negativa |
| wip | 1 | Trabajo en curso confirmado de urgencia ante un corte de cuota de la herramienta de asistencia (3700413) |

De los 47 commits sin fusión desde IT-00, 46 llevan al menos una referencia entre corchetes a un requisito, una decisión o un elemento de la matriz, lo que permite la trazabilidad desde el historial hasta la serie (ISO/IEC/IEEE 29148, atributo de trazabilidad).

## 2.5 Control de cambios

- Protección de main (ISO/IEC 27002 8.4 y 8.32): solicitud de integración obligatoria, prohibición de push directo y forzado (también para administradores) y los diez trabajos de la CI como checks obligatorios en modo estricto, es decir, con la rama al día. La activó el titular del repositorio (DIS-11); el trabajo 10, añadido en IT-01, pasó a ser obligatorio el 17 de octubre, tras la integración de la PR #5.

- Revisión cruzada (DM-05): las solicitudes #1, #2, #3, #5 y #6 se fusionaron sin una revisión humana registrada en GitHub; solo consta el análisis automático de CodeQL. La segunda persona del equipo todavía no es colaboradora del repositorio, por lo que no puede aprobar en la plataforma. Para cumplir la condición 5 de la Definición de Terminado, la revisión debe quedar registrada en la solicitud o en docs/evidencia/iteraciones.md. Es la principal no conformidad del proceso de configuración a la fecha.

- Discrepancias y reglas faltantes: docs/evidencia/discrepancias.md registra 35 entradas (DIS-01 a DIS-35), todas resueltas con aprobación del equipo. Las de DIS-32 y DIS-35 modifican MD-01 y quedan pendientes de incorporarse a D5 v1.2. Ninguna regla de negocio se fijó sin aprobación del equipo (CLAUDE.md §1).

- Decisiones (PR-11): el registro contiene ADR-01 a ADR-09. Las elecciones técnicas de la construcción que no alteran la arquitectura (versiones, parámetros del interruptor) se registran en iteraciones.md, como prevé ADR-07.

- Gobierno del cambio de requisitos (DM-09): no se admitieron cambios al catálogo. Las precisiones aprobadas (DIS-16 a DIS-23, DIS-28 a DIS-31) se acumulan para la próxima versión menor de D2 y D5, como prevé D4 §2.16.

## 2.6 Integración continua

| Trabajo | Qué verifica | Origen |
| --- | --- | --- |
| 1 · Instalación | npm ci desde el archivo de bloqueo | CLAUDE.md §7; ADR-07 |
| 2 · Lint y tipos | ESLint, tsc por espacio de trabajo y tipos del contrato al día | PA-07 |
| 3 · Pruebas | Backend con umbral de cobertura (global y de dominio), suite de base de datos y frontend | SYS-NFN-15; DM-04 |
| 4 · Dependencias | Cuatro reglas de dependency-cruiser; MT-03 = 0 | DM-06; PA-01; PA-02 |
| 5 · Prueba negativa | Cada regla rechaza su fixture de acceso prohibido | Criterio de salida de IT-00 |
| 6 · Contrato | Lint de Redocly | SYS-NFN-16 |
| 7 · Modelos | Los 14 .puml compilan con PlantUML 1.2026.8 (SHA-256 verificado) | D5 AM-03 |
| 8 · Auditoría | npm audit --audit-level=high | ISO/IEC 27002 8.8 |
| 9 · CodeQL | Análisis estático security-extended | ISO/IEC 27002 8.29 |
| 10 · Sistema | Playwright sobre Docker Compose | CLAUDE.md §6; DIS-14 |

### Defectos de configuración que detectó la CI

De las ejecuciones del día, 7 fallaron y 5 se cancelaron, porque un push más reciente de la misma rama sustituye al anterior. Las fallidas corresponden a commits intermedios de it-02/afiliacion y demuestran que la CI detectó defectos que en la máquina de desarrollo pasaban inadvertidos:

| Commit | Trabajo fallido | Causa | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| dd5a0f4 | 1 · Instalación | El commit de urgencia 3700413 no incluyó package-lock.json | El archivo de bloqueo se confirmó con el commit siguiente |
| 46dcacb, d953e37 | 2, 3, 4 y 10 | Los adaptadores del almacén de documentos nunca se habían versionado: el patrón almacen-documentos/ de .gitignore ocultaba también la carpeta de código | a25c7da: patrón anclado al directorio de datos |
| a25c7da | 10 · Sistema | Localizador de Playwright ambiguo: el texto del consentimiento contiene «razón social» y «RUC» | aa72608: etiquetas exactas |

La lección para el proceso: el entorno local no basta como fuente de verdad del estado de la configuración. La CI sobre un clon limpio es la que garantiza que lo integrado es lo que está versionado.

## 2.7 Identificación de versiones y líneas base

- Versiones de la pila: exactas en package-lock.json (--save-exact) y registradas por iteración en docs/evidencia/iteraciones.md, incluida la herramienta de modelos con su suma SHA-256.

- Líneas base de iteración: cada cierre registra los commits, las ejecuciones de CI y los reportes de pruebas (docs/evidencia/pruebas/it-0n/).

- Etiquetas it-00, it-01 e it-02: se crean solo tras la revisión cruzada, por indicación del equipo (CLAUDE.md §8). A la fecha no se han creado.

## 2.8 Informe de estado de la configuración

| Artefacto | Estado a la fecha |
| --- | --- |
| Matriz AS (docs/evidencia/matriz-AS.md) | 17 elementos Evidenciados, 1 en Discrepancia (AS-13, por nombres) y 2 de Diseño (AS-19 y AS-20) |
| Iteraciones (docs/evidencia/iteraciones.md) | Entradas de cierre de IT-00, IT-01 e IT-02 con MT-03, cobertura, versiones, CI y pendientes |
| Discrepancias | 34 entradas: 31 resueltas y 3 abiertas |
| Reportes de pruebas | JUnit y cobertura por iteración; capturas y mediciones de experiencia de usuario de IT-02 |
| Ejecuciones de CI de cierre | IT-00: 39020586251 (9/9). IT-01: 39023391840 (10/10). IT-02: 39033238576 (10/10). Informes: 39036501600 (10/10) |

## 2.9 Seguridad del repositorio

- Escaneo de secretos con protección de push activado: impide subir credenciales reconocibles.

- CodeQL en cada cambio. La única alerta (#1, alta) fue analizada y descartada con justificación (DIS-33, informe 3).

- Scripts de instalación de dependencias de terceros denegados en package.json (allowScripts): reduce el riesgo de la cadena de suministro.

- Secretos de prueba de un solo uso, generados en cada ejecución y enmascarados en los registros de la CI.

## 2.10 Correspondencia con ISO/IEC 29110 (perfil básico)

| Producto de trabajo o tarea de ISO/IEC 29110 | Realización en el repositorio |
| --- | --- |
| Repositorio del proyecto con control de versiones | GitHub con ramas protegidas |
| Línea base del software y de la documentación | Cierre de iteración en iteraciones.md; las etiquetas se crean tras la revisión |
| Solicitudes de cambio y su registro | Solicitudes de integración; discrepancias.md; registro de decisiones |
| Verificación y validación registradas | Reportes de la CI por iteración; matriz AS; informes 4a y 4b |
| Configuración del software entregada | Artefacto único (Dockerfile) y entorno de sistema reproducible |

## 2.11 Lo cumplido frente a lo pendiente

| Elemento | Estado |
| --- | --- |
| Identificación de elementos, ramas de vida corta, commits trazables, CI de diez trabajos, protección de main | Cumplido |
| Revisión cruzada registrada (DM-05; DM-04, condición 5) | Pendiente: no consta en las PR #1 a #6 |
| Segunda persona del equipo como colaboradora en GitHub | Pendiente |
| Trabajo 10 como check obligatorio de main | Pendiente |
| Integración de IT-02 (PR #3) y de los informes | IT-02 integrada; informes pendientes |
| Etiquetas de iteración it-00, it-01 e it-02 | Pendiente: tras la revisión |

# 3. Conclusiones

El repositorio cubre las actividades del proceso de gestión de la configuración de ISO/IEC/IEEE 12207. Sus elementos están identificados y separados de los productos derivados. Los cambios entran por ramas de vida corta y solicitudes de integración, sobre una rama principal protegida, y cada commit es trazable a la serie. El estado de la configuración se informa en artefactos vivos que la propia construcción mantiene.

La integración continua actuó como auditoría de la configuración: detectó un archivo de bloqueo sin confirmar y archivos de código ocultos por un patrón de .gitignore, defectos invisibles en la máquina de desarrollo. La no conformidad principal es de proceso y no de herramienta: la revisión cruzada de DM-05 no consta en las solicitudes ya fusionadas. Registrarla y crear las etiquetas de iteración cierra el ciclo de las líneas base.

# 4. Referencias normativas y bibliográficas

[1] ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering — Software life cycle processes, §6.3.5 Configuration management process.

[2] ISO/IEC 29110 (serie). Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs), perfil básico.

[3] ISO/IEC 27002:2022, controles 8.4 (acceso al código fuente) y 8.32 (gestión de cambios).

[4] Conventional Commits 1.0.0. https://www.conventionalcommits.org

[5] Serie AbasteceNi: D4 v1.1 (§2.10, §2.11, §2.16, §2.20), D5 v1.1 (DML-03) (docs/serie/); CLAUDE.md §8.

# 5. Anexos

## Anexo A — Solicitudes de integración

| Solicitud | Rama | Creada (UTC) | Fusionada (UTC) | Revisiones registradas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | it-00/entorno | 2026-10-17 09:21 | 2026-10-17 09:28 | Ninguna humana (comentario del bot de CodeQL) |
| #2 | it-01/linea-base | 2026-10-17 10:06 | 2026-10-17 13:23 | Ninguna humana (revisión automática de CodeQL) |
| #3 | it-02/afiliacion | 2026-10-17 10:22 | Fusionada | Revisión automática de CodeQL |
| #4 | it-02/afiliacion | 2026-10-17 13:05 | Cerrada sin fusionar (duplicada de #3) | — |